**Phân công công việc của nhóm 06**

**Dự án: quản lý quán cà phê TC**

**Vai trò của các thành viên:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Đội Ngũ Ban Đầu** |  |
| **Họ Tên** | Nhiệm Vụ | Ghi Chú |
| Nguyễn Thành Công | Design DATABASE,developet |  |
| Phạm Văn Hiếu | Design GUI,Tester |  |
| Phạm Hữu Hùng | Design GUI ,developer |  |
| Phạm Tuấn Anh | Developer |  |
| Phạm Văn Anh | Design Gui,developer |  |
| Trần Hữu Thắng | Developer,Phân tích chức năng |  |

**Công việc cụ thể:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Công Việc** | **Người Thực Hiện** | **Số Giờ Làm** | **Ngày Bắt Đầu** | **Ngày Kết Thúc** |
|  | **I.Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống** | | |  |  |
| **1** | Khảo Sát Và Đánh Giá Dự án | *Công, Hiếu Hùng* | 16 | 25/10/2022 | 27/10/2022 |
| **2** | Xác Định Các Yêu Cầu Và Nghiệp Vụ  Bài Toán | *Văn Anh, Hiếu* | *8* | 28/10/2022 | 30/10/2022 |
| **3** | Phân Tích Các Luồng Và Chức Năng | *Tuấn Ânh, Công, Thắng* | *10* | 1/11/2022 | 3/11/2022 |
| **4** | Thiết Kế Use Case | *Hiếu* | *3* | 4/11/2022 | 5/11/2022 |
| **5** | Thiết Kế database | *Công, Hiếu* | *6* | 5/11/2022 | 6/11/2022 |
| **6** | Vẽ sơ đồ ER | *Cả nhóm* | *6* | 7/11/2022 | 9/11/2022 |
| **7** | Chuẩn Hóa Cơ Sở Dữ Liệu | *Hiếu, Văn Anh* | *8* | 9/11/2022 | 11/11/2022 |
| **8** | Vẽ Sơ Đồ ERD | *Văn Anh, Tuấn Anh* | *8* | 12/11/2022 | 14/11/2022 |
| **9** | Thiết Kế ClassDiagram | *Thắng, Tuấn ANh* | *8* | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| **10** | Làm Docusment Dự Án | *Văn Anh, Công* | *12* | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
|  | **II.Thiết Kế Giao Diện** | | |  |  |
| **11** | Thiết Kế Giao Diện Đăng Nhập | *Hiếu* | *8* | 18/11/2022 | 20/11/2022 |
| **12** | Thiết Kế Giao Diện Màn Hình Chào | *Hiếu* | *8* |
| **13** | Thiết Kế Giao Diện Chính | *Hiếu* | *8* |
| **14** | Thiết Kế Giao Diện Quên Mật Khẩu | *Hiếu* | *8* | 18/11/2022 | 20/11/2022 |
| **15** | Thiết Kế Giao Diện Đổi Mật Khẩu | *Hiếu* | *8* |
| **16** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí Nhân Viên | *Hiếu* | *8* |
| **17** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí Sản Phẩm | *Hiếu* | *8* | 21/11/2022 | 23/11/2022 |
| **18** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí Bàn | x | *8* |
| **19** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí KHách  Hàng | *Hiếu* | *8* | 23/11/2022 | 15/11/2022 |
| **20** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí Hóa Đơn | *Hiếu* | *8* |
| **21** | Thiết Kế Giao Diện Quản Lí Nguyên  Liệu | *Hiếu* | *8* | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| **22** | Thiết Kế Giao Diện Thanh Toán | *Hiếu* | *8* |
|  |  | **III.Lập TRình Chức Năng** | |  |  |
| **23** | Chức Năng Đăng Nhập | *Hiếu* | *12* | 17/11/2022 | 22/11/2022 |
| **24** | Chức Năng Quên Mật KHẩu | *Hiếu* | *12* |
| **25** | Chức Năng Đổi Mật Khẩu | *Hiếu* | *12* |
| **26** | Chức Năng Quản Lí Nhân Viên | *Hiếu (Tuấn Anh)* | *24* |
| **27** | Chức Năng Quản Lí Sản Phẩm | *Công* | *24* | 22/11/2022 | 25/11/2022 |
| **28** | Chức Năng Quản Lí Khách Hàng | *Văn Anh* | *24* | 26/11/2022 | 30/11/2022 |
| **29** | Chức Năng Quản Lí Hóa Đơn | *Hiếu (Công, Thắng* | *24* |
| **30** | Chức Năng Quản Lí Bàn | x | *12* |
| **31** | Chức Năng Quản Lí Nguyên Liệu | *Thắng* | *24* | 1/12/2022 | 4/12/2022 |
| **32** | Chức Năng THống Kê | x | *13* |
| **33** | Chức Năng Thanh Toán | *x* | *14* |